Wzór harmonogramu dla prac projektowych

dla zadania pn.: „

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2126R klasy Z

– ulicy Bielskiego w Przemyślu”

| Lp. | Zakres prac | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie mapy do celów projektowych | do 3 miesięcy od podpisania umowy |  |
| 2. | Przygotowanie i uzgodnienie z Zarządem Dróg Miejskich koncepcji drogi |  |  |
| 3. | Uzyskanie wszystkich koniecznych warunków do projektowania |  |  |
| 4. | Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wraz z przygotowaniem wniosku |  |  |
| 5. | Opracowanie dokumentacji geotechnicznej |  |  |
| 6. | Opracowanie operatu geodezyjnego – projekt podziału działek na planszy zbiorczej oraz odrębnie dla poszczególnych działek z wykazem zmian gruntowych i ew. synchronizacją |  |  |
| 7. | Opracowanie materiałów niezbędnych do wystąpienia przez Inwestora o opinie do wniosku o wydanie decyzji zrid, zgodnie z art. 11b pkt 1 i 1a specustawy drogowej |  |  |
| 8. | Opracowanie projektu budowlanego we wszystkich niezbędnych branżach wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami |  |  |
| 9. | Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d pkt1,2,3,4 specustawy drogowej |  |  |
| 10 | Opracowanie projektu wykonawczego ze wszystkich niezbędnych branżach wraz z wymaganymi uzgodnieniami |  |  |
| 11 | Opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego |  |  |
| 12. | Opracowanie dokumentacji przedmiarowo – kosztorysowej (kosztorys inwestorski, ofertowy, zbiorcze zestawienie kosztów) |  |  |
| 13. | Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dla każdej branży) |  |  |